##### Приложение № 14

##### ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСТ И ШЕСТА ОТ ЗОП

Днес, ……………….., в гр. Видин,

- ”Дунав мост Видин-Калафат” АД, ЕИК 202623635, със седалище: област Видин, община, с. Антимово 3776, ж.к.”Местност Гриндури”,ул. „96” N.4, представлявано от Любомир Низамов с ЕГН: ……………………………., лична карта с № ………………, издадена на ………………….,  от ………………, в качеството му на Изпълнителен директор на ”Дунав мост Видин-Калафат”АД, и Наталия Кузманова, в качеството й на Главен счетоводител на ”Дунав мост Видин-Калафат”АД наричано по-долу в Договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ една страна

и

- ……………………, ЕИК, с адрес на управление: …………………..,    представлявано от ………………………….., с ЕГН: ……………………………., лична карта с № ………………, издадена на ………………….,  от ………………, в качеството му на………………………….., наричано по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, и на основание определен изпълнител на обществената поръчка, при условията на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2016 - 2017 година.”

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че:

Думите и изразите, изброени в настоящия Договор имат следното значение:

- „Бази” - означава материално-техническа база за организация и управление на дейността по поддържане и по изпълнение на отделните видове работи;

- “Възлагателно писмо” – означава писменото уведомление, издадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи по зимното поддържане на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата му инфраструктура.

- „Гаранционен протокол” означава протокола, посочващ датата на сертификата за приемане на съответната работа, от която започва да тече гаранционния срок, установен в Договора за тази работа, който протокол се съставя едновременно с и се прилага към съответния сертификат за приемане на работите. В гаранционния протокол се посочва стойността на видовете работи, за които е съставен;

- „Дефект” – означава проявен в съответния Гаранционен срок Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение от изискващите се с Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата на Национална Агенция „Пътна Инфраструктура” – 2009 г. и Техническата спецификация на Агенция „Пътна Инфраструктура” – 2014 г. качества на изпълнените работи, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е въвел гаранционен период.

- “Допълнително задание” – писмено възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на видове и количества работи, невключени в месечното задание, необходимостта от които е възникнала след изготвяне на Месечното задание с оглед на правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване, както и в следствие нуждата за осигуряване безопасността на движение.

- „Забава” е несвоевременното изпълнение на дейности и/или работи по поддържане, включени в предмета на този Договор;

- „Законови разпоредби” – означава Конституцията на Република България, приложимото българско законодателство, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, Актове на институциите на Европейския съюз с обвързваща сила, който и да е закон, наредба, правилник, инструкция или заповед, приети на законно основание или приети на законно основание и въвеждащи разпоредби на обвързващи за Република България директиви на Европейския съюз, които засягат изпълнението на което и да е задължение по този Договор;

- “Извънредно задание” - писмено възлагане на видове и количества работи, невключени в месечното или допълнителното задание, необходими за осигуряване проходимостта на пътищата и безопасността на движение при възникване на форсмажорни обстоятелства, вкл. при бедствие по смисъла на чл.2 от Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., с посл. изм. и доп);

- “Лошо изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила задължението си неточно и/или несъответно на уговореното в Договора, с изключение на случаите на забавено или частично изпълнение.

- „Междинно плащане” означава плащането от Възложителя на Изпълнителя на част от действително изпълнените за съответния период количества и видове работи;

- “Месечно задание” – писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което се определят видовете и количествата на отделните работи, които ще се възложат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответния месец;

- „Недостатък” е всяко неточно изпълнение на работи, изразяващо се в (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влагане в изпълнение на дейностите по поддържане със строителни продукти с по-лошо от договореното качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата, установени в Договора, за извършване на видове работи,и/или нормативните и технически изисквания и/или (в) неизвършени или незавършени работи;

- „Неизпълнение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е което и да е негово или на неговите служители, работници, представители, съконтрагенти и подизпълнители действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този Договор или приложимите Законови разпоредби;

- „Неточно изпълнение”- означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено изпълнение, лошо изпълнение, пълно неизпълнение или частично неизпълнение;

- „Окончателно завършване”- означава приключването на дейностите по поддържане в пълен обем и/или стойност, съгласно възложеното, удостоверено с подписването от Страните на съответния документ (протокол, Сертификат или друг подобен документ);

- “Оперативен план за зимно поддържане” – означава планът за зимно поддържане на обекта, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целите на настоящия договор обект означава: Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура на територията на България и Румъния - обхваща общо 21, 20 км.: мостово съоръжение с двулентов автомобилен път- 2,8 км, прилежаща инфраструктура с двулентов автомобилен път на територията на Република България от - 13,6 км, пътен възел „Ново село”- 0,6 км., прилежаща инфраструктура на територията на Румъния към Дунав мост Видин- Калафат с двулентов автомобилен път с дължина - 4,2 км.

- “Опорен пункт” (ОП) – означава сградите и/или площадките, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по смисъла на § 1. т. 10 от Закона за пътищата /ЗП/, както и тези на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предназначени за администриране и/или изпълнение на дейностите по поддържане;

- “Пълно неизпълнение” е налице, когато задължена Страна по договора не е изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или когато е изпълнила нещо, противно на това, което се е задължила да не изпълни, или е изпълнила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;

- „Сертификат” – означава отчет за извършената работа по количество и стойност за определен период, който се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се приема писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и който е основание за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по Договора е констатирано неизпълнение два или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения;

- „Съществено неизпълнение” е неточното изпълнение на които и да са работи по Договора, стойността на които е равна или надхвърля 10 % (десет процента) от стойността на месечното задание;

- „Форсмажорно обстоятелство” („Непреодолима сила”) - означава непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при полагане на дължимата грижа, не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати съответно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди и предотврати и не зависи от волята на страните като: епидемия, земетресение, пожар, наводнение, вкл. и което и да е друго природно бедствие по смисъла на чл. 2 от Закона за защита при бедствия, както и стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго, свлачища, откриването на археологически находки и др;

- “Частично изпълнение” е налице, когато страна по договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.

- “Поверителна информация” означава всички технически или други данни, формули, кодове, бази данни, марки, наименования, финансови условия, бизнес планове, информация за сътрудници, търговска документация, списъци на миналите, настоящи и потенциални клиенти и делови партньори, документация на проекти, маркетингови доклади, списъци на служителите и данни относно тях, сключени договори, договорни отношения, типови договори, политика и процедури, ценообразуване, информация, която е свързана с процеси, технологии или теории, финансова информация, ноу-хау и всякаква друга информация, която може да бъде разкрита от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предвид точното изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или информация до която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има достъп, предоставен му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или такава, която му е станала известна по друг начин, във връзка с този Договор, или която е създадена като резултат от или във връзка с изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

- „Центъра за Транспортно Обслужване на Дунав мост Видин- Калафат”- (ЦТО)- сграда за транспортно обслужване на Дунав мост Видин- Калафат, находяща се в непосредствена близост до мостовото съоръжение.

СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши дейностите по поддържане (текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи ) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура на територията на България и Румъния - обхваща общо 21, 20 км.: мостово съоръжение с двулентов автомобилен път- 2,8 км, прилежаща инфраструктура с двулентов автомобилен път на територията на Република България от - 13,6 км, пътен възел „Ново село”- 0,6 км., прилежаща инфраструктура на територията на Румъния към Дунав мост Видин- Калафат с двулентов автомобилен път с дължина - 4,2 км.За цялото трасе се определя степен на поддържане I, ниво А според „“Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата”/ Агенция “Пътна Инфраструктура“ от 2009 г./ - Дялове ІІ:”Рутинно (текущо) поддържане”, ІІІ:”Аварийно-Възстановителни работи при аварийни ситуации” и  ІV “Зимно поддържане на пътищата” представена в Образец № 10, изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Дейностите по поддържане по ал. 1 се изпълняват съгласно Сметки № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. При изпълнение на дейностите по ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва приложимите за обекта на обществената поръчка “Технически правила и изисквания  за поддържане  на пътищата”/ Агенция “Пътна Инфраструктура“ от 2009 г./ - Дялове ІІ:”Рутинно (текущо) поддържане”, ІІІ:”Аварийно-Възстановителни работи при аварийни ситуации”и ІV “Зимно поддържане на пътищата”, представена в Образец № 9 от документацията по настоящата ОП, изискванията на “Техническа спецификация” на Агенция “Пътна Инфраструктура“ от 2014 г. представена в Образец № 24 от документацията по настоящата ОП и изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) В предмета на Договора се включват и дейностите по отстраняване на Дефекти и Недостатъци в Гаранционните срокове.

ІI. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият Договор влиза в сила от 01.11.2016 г.

(2) Поддържането по чл.1 от настоящия Договор ще се изпълнява по следния начин: дейностите по целогодишното текущо и аварийно поддържане и ремонтно- възстановителните работи се изпълняват за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от 01.11.2016 г., а дейностите по зимното поддържане на обекта ще се изпълняват, считано от датата, посочена във Възлагателното писмо. Срокът на Договора изтича за всички дейности по чл.1 след 12 месеца от 01.11.2016 г.

(3) В зависимост от времето, за което дадена работа следва да бъде изпълнена, в приложение № 2 към този Договор са представени „Списък от работи които се изпълняват незабавно” и „Списък от работи, които се извършват в рамките на 48 часа”;

(4) Гаранционните срокове са определени в раздел IХ от този Договор.

ІII. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Дейностите по поддържане се възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с, Месечни, Допълнителни и Извънредни задания.

1. Месечните задания се представят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 25-то число на месеца, предшестващ изпълнението.

2. Допълнителните задания се представят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време, но в срок не по-малък от 3 /три/ работни дни преди началото на работите.

3. Извънредните задания: в случаи на настъпване на форсмажорни обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага и устно възникналите работи, които са пряко свързани с проходимостта на пътя и осигуряване безопасността на движението, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне незабавно изпълнението на разпоредените работи. В срок от 3 /три/ дни от възникването на Форсмажорните обстоятелства, устно разпоредените работи се оформят като Извънредно задание, което се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Дейностите по Зимно поддържане се възлагат чрез “ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ”.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Общата стойност на възложената работа, предмет на Договора /максимална стойност на договора/ не може да надхвърля 269 000 /двеста и седемдесет хиляди/ лв. без ДДС.

Чл. 6. (1) Цената се изплаща за количество на действително извършените и приети работи, въз основа на договорените единични цени, с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификати.

(2) Плащанията за извършени дейности по договора се извършват въз основа на съставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заверени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификати.

(3) Сертификатите могат да бъдат:

1. Месечни;

2. Междинни – допълнителни или извънредни;

(4) Заплащането на дейността по зимно поддържане ще се извършва при условията на Приложение № 15 към този Договор - Методика за заплащането на дейност по зимно поддържане към обществена поръчка чрез публична покана за услуга по смисъла на глава осма „а” от закона за обществените поръчки с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2016 - 2017 година.”- „Дунав мост Видин- Калафат” АД.

(5)Допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложените единични цени ще се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ще се изплащат по анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка – …………….. / час;

- Допълнителни разходи върху труда - ………………;

- Допълнителни разходи върху механизацията - …………..;

- Доставно – складови разходи - ………….;

- Печалба – ………………;

(6) Плащанията се извършват в 10-дневен срок след представяне на данъчна фактура в оригинал на база заверения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат. Данъчната фактура трябва да бъде издадена в съответствие с приложимото данъчно законодателство на Република България.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на този член от настоящия Договор по банкова сметка:

# V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. При изпълнение на дейностите по настоящия Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ местоположението на пътните участъци с особености при текущото и зимно поддържане.

(2) В рамките на своите права да определя приоритетите на видовете и количествата работи.

(3) Да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни, а в случай на необходимост допълнителни и извънредни задания за извършване на работите по отделните позиции от Сметки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

(4) Да упражнява цялостен и непрекъснат контрол върху качеството при изпълнение на работите.

(6) Да проверява и подписва представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни сертификати.

(7) Да представи на Изпълнителя “План за зимно поддържане” с уточнени степени и нива на зимно поддържане на Дунав мост Видин- Калафат и велоалеята му, както и прилежащата му инфраструктура.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши проверка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно техническата и материална осигуреност на подготовката за зимното поддържане, съгласно Оперативния план за зимно поддържане. За резултатите от проверката се съставя протокол.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да отговаря писмено на искания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасящи се до допълнителни сведения, информации и данни свързани с изпълнението по предмета на Договора.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави удръжки от гаранцията за неизпълнение при условията на раздел VІ от Договора.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. При изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да спазва всички приложими нормативни разпоредби, касаещи изпълнението на Договора и неговите приложения.

(2) Да има в наличност към датата на влизане в сила на Договора необходимите и предвидени/декларирани в Техническата оферта от него инструменти, съоръжения, техническо оборудване, персонал и ръководен състав за изпълнение на дейностите, предмет на Договора.

(3) За зимния сезон да подготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване Оперативен план за зимно поддържане и да приведе в пълна готовност на Оборудване за зимно поддържане и осигури минимум 1/3 от необходимите материали, както и да осигури достъп на длъжностни лица на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за проверка.

(4) В рамките на своите права по този Договор да предприеме всички необходими действия за опазване на пътищата и пътните принадлежности и осигуряване на безопасни условия на движение.

(5) Да изпълнява допълнителните /писмени или устни/ разпореждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в процеса на работа.

(6) Да започва работа веднага след появяването на необходимост от това и да поддържа Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура на договореното ниво, съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане и ремонт на пътищата и Оперативния план за зимно поддържане.

(7) Да поддържа в готовност екипи, които да осигуряват безопасност на движението при пътно-транспортни произшествия, аварии и др. извънредни случаи, станали на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура., предмет на Договора, като сигнализира с комплект за временна организация на движението, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците според възможната опасност и в минимално кратък срок да поправи последиците от произшествието, ако това се налага.

(8) Да представи списък на механизация и персонал необходими за извънредни случаи, споменати в ал. 8, включващ брой и тип машини.

(9) По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстранява от екипа за изпълнение на настоящия Договор тези свои представители, които системно не изпълняват задълженията си, произтичащи от Договора или уронват престижа на Възложителя

(10) Да осигурява възможност на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху работата на техниката, наличните материали, дневника за наличността и движението на техниката и др., а в случаи на искане от страна на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури помещение и достъп в собствените му или наети бази.

(11) В 7 (седем) дневен срок от подписване на Договора, да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за:

1. упълномощените лица, които ще го представляват, съгласно приетата организация на работа, които ще координират и управляват изпълнението на Договора.

(12) Да изпълнява всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с качеството на изпълняваните работи и технологии на изпълнение и др., като за целта:

1/ в процеса на своята работа влага изделия и материали, отговарящи на съответните нормативни документи и осъществява и осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражнява необходимия лабораторен контрол.

2/ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните протоколи и сертификати от акредитирани лаборатории, удостоверяващи съответствието на влаганите материали с действащите нормативни документи.

3/ при различия се възлага контролна проба на Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти, чиито резултати са окончателни.

(13) Да удостоверява съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, количествата на действително извършените работи по поддържане на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура., като за целта представя:

1/ чертежи;

2/ датирани снимки;

3/ схеми;

4/ други доказателства, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

от които се констатира количества изпълнени работи.

(14) Да изпълнява нормативните актове, отнасящи се за сигнализиране на участъците, в които извършва своята дейност и да отговаря за безопасността на движението.

(15) Да поддържа в техническа изправност, сигнализирани според нормативните документи и преминали през необходимите технически и надзорни прегледи всички превозни средства, машини и съоръжения, които участват непосредствено в дейностите,  предмета на договора.

(16) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движение на моторните превозни средства по време на работите и да спазва изискванията по противопожарна охрана /ППО/, здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и всички други приложими нормативни и поднормативни актове.

(17) Да следи метеорологичните прогнози и да създава своевременно необходимата организация за осигуряване на безопасността на движението.

(18) Ако при осъществяването предмета на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва услугите на подизпълнители, той отговаря за действията на подизпълнителите като за свои собствени.

(19) Да изготвя и представя за подпис на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущи отчети по установен образец за извършените дейности.

(20) Да поеме гаранционна отговорност за изпълнените от него работи.

(21) Да извършва депониране на материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнение на дейности по Договора, на указаните от упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнение на дейности по Договора, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(22) Да поддържа 24- часови дежурства на ОП и ЦТО. За  поддържане на дежурството при ЦТО да подсигури автомобил и шофьор, чрез които съвместно с дежурен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се извършва обход на обекта, по утвърден график.

# VII. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява оборудването, посочено в Техническата оферта, което му е необходимо за точното изпълнение на Договора.

(2) При изпълнение на дейностите по Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и използва инструментите, съоръженията и техническото оборудване,, посочени в Образец № 16 по вид, номенклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето или на лизинг или собственост на подизпълнители.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в пълна наличност инструменти, съоръжения и техническо оборудване съгласно оферираното в Техническата Оферта. Нарушаване на изискванията по тази алинея, когато то се отразява пряко и/или косвено върху качеството или сроковете на изпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя инструментите, съоръженията и техническо оборудване по ал. 1 на свой риск относно качество и срока за изпълнение на съответната дейност, след получаване на писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласието се дава само ако предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по-добри от тези на Оборудването, посочено в Техническата оферта.

# VIII. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с персонал и ръководен състав  в съответствие с офертата и Образец № 17 от документацията по настоящата ОП.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник или служител, който се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е дейност по Договора.

IХ. ГАРАНЦИИ

Чл. 13. (1) Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 3 % от максималната цена на договора или в размер на  8 070 лв. (осем хиляди и сто лева) без включен ДДС, да е представена в една от следните форми:

- 1. парична сума;

- 2. банкова гаранция;

- 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се представя при подписването му и е с валидност за срок от 13 (тринадесет) месеца, считано от датата, на която настоящия Договор се подпише от Страните.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(5) При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата на Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

(6) В случаите на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от Гаранцията за изпълнение на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 работни дни да възстанови размера на гаранцията. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови размера на гаранцията в случаите на усвояване на суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора по реда, посочен в настоящия договор.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава с изтичане на валидността й, освен в случаите на нейното усвояване.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове да отстранява за своя сметка всички проявени дефекти в качеството на изпълнените от него работи и дейности по Договора.

(2) В случай на неизпълнение от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на дефекти в качеството на изпълнените от него работи.

(3) Гаранционните срокове за изпълнените работи са съгласно нормативната уредба на Република България.

(4) Гаранционните срокове започват да текат от датата на съответния Гаранционен протокол.

(5) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените дефекти са резултат от Форсмажорно обстоятелство.

Х. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при сключване на Договора представя Полица за задължителна застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията.

ХI. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.16. (1) Контролът по изпълнението и приемането на извършените съгласно договора дейности по поддържане на пътищата, се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 7 (седем) дневен срок от подписването на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще изпълняват контрола.

(2) Качествените показатели на вложените материали и извършените работи, там където се изисква, се удостоверяват с протоколи от изследвания, извършени от акредитирана строителна лаборатория. Протоколите са неразделна част от месечните или междинни сертификати.

(3) Координацията и контролът по осъществяване на дейността по Зимно поддържане се осъществява от контролния център на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Контролът по осъществяване дейността по Зимно поддържане се извършва минимум два пъти в денонощието, а при обилни снеговалежи – непрекъснато. Привеждането на пътното платно в съответното ниво и степен на поддържане се извършва при спазване на „Технически  правила и изисквания за поддържане на пътищата” (АПИ – 2009 г.) и изискванията на “Техническа спецификация” на Агенция “Пътна Инфраструктура“ от 2014 г.

ХII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки по настоящия Договор, както следва:

1. В размер на…………..  от стойността на неизпълнените, но възложени с месечно, допълнително или извънредно задание работи;

2. В размер на…………….. от стойността на лошо и/или неточно изпълнените работи, по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и в случаи на констатирани нарушения на задълженията по чл. 12, и чл. 15 от договора.

3. В размер на …………….. на ден от месечното задание, при мълчалив или изричен отказ да изпълни изисквания и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за времето до окончателното им изпълнение.

4. В размер на …………………… на ден от стойността на зимното поддържане при забава на задължението си за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в този договор срок.

5. Неустойките се дължат незабавно.

Чл. 18. За всяко друго неизпълнение на задължение по Договора, дефинирано изрично или квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на …………….. от стойността на неизпълненото задължение, а когато стойността на задължението не може да бъде определена или задължението е без стойност, неустойката е в размер на ……………….. от месечното задание.

Чл. 19. При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да започне работа с техника, окомплектована съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Агенция „Пътна Инфраструктура” – 2009 г. изискванията на “Техническа спецификация” на Агенция “Пътна Инфраструктура“ от 2014 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, което довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка, и/или образуване на преспи, и/или затваряне на пътя, се дължи неустойка, която е в размер на …………………. от общата стойност на зимното поддържане за един месец.

Чл. 20. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, водещи до допълнителни разходи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигуряване на нивото на поддържане и ремонт на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища на Агенция „Пътна Инфраструктура” – 2009 г. и изискванията на “Техническа спецификация” на Агенция “Пътна Инфраструктура“ от 2014 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да организира или възложи изпълнението на работите на трети за договора лица, като всички допълнителни разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените до момента дейности, установени с двустранен акт, по договорените цени за видовете работи.

Чл. 22. Санкциите, предвидени в този раздел не отменят правото на изправната страна по договора да търси обезщетение от виновната страна за претърпени вреди във връзка с неизпълнение на условия и/или разпоредби на този договор, надвишаващи размера на неустойката.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа начислените и предявени неустойки от сумите, подлежащи на плащане по месечните сертификати или от гаранцията за изпълнение на договора, по негов избор.

Чл. 24. При причиняване на ПТП и/или възникване на щета в резултат на неизпълнение или некачествено изпълнение предмета на Договора, както и на всички нормативни и технически изисквания, които следва да се спазват при изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена и неимуществена отговорност за причинените вреди и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички предявени към него претенции от трети страни в тази връзка, включително и по отношение на адвокатски възнаграждения, съдебни и административни разноски и др.

ХIII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. (1) При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Форсмажорното обстоятелство.

(2) Срокът за изпълнение на задължението (конкретната работа) се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност.

(4) Настъпваното на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

(5) Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 3-дневен срок от настъпването, респ. от узнаване на събитието, писмено да извести другата страна за Форсмажорното обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за :

а/ очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнение на работите по този Договор, както и

б/ предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство.

в/ предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното обстоятелство и

г/ евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

(6) В случай, че страната, засегната от Форсмажорното обстоятелство, не изпрати никакво известие, дължи на другата страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на сроковете, предвидени за извършване на съответната работа.

(7) Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 26. (1) От датата на настъпването на Форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното обстоятелство.

(2) Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

Чл. 27. (1) Страните могат да изменят и допълват Договора по изключение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки:

(

(3) Измененията и допълненията на договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.

Чл. 28. Настоящият Договор се прекратява с изтичане на срока на Договора и изпълнение на задълженията от Страните.

Чл. 29.(1) Договорът се прекратява при отправянето на едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако се установи невярност на изявление или декларация, дадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Раздел ІІ от настоящия Договор, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или за изпълнението на Договора.

(2) Договорът се прекратява едностранно от Възложителя с писмено уведомление и в следните случаи:

1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за прекратен.

Чл. 31. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :

(1) с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

(2) едностранно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

2.1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 54 от ЗОП.

2.4. в случаи на констатирано системно нарушение на задълженията по чл. 12.

2.5 при системно неизпълнение на изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Агенция „Пътна Инфраструктура” – 2009 г.,“Техническа спецификация” на Агенция “Пътна Инфраструктура“ от 2014 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане., което довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка, и/или образуване на преспи, и/или затваряне на пътя.

2.6. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

2.7. при системно неизпълнение на което и да е друго задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случаите на прекратяване на договора на всяко едно от основанията по ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор в случай, че с влязъл в сила акт на компетентен орган или съд се установи незаконосъобразност на процедурата.

Чл. 33. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, ще счита Договорът за развален в следните случаи:

1. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на работите по този Договор.

2. при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнението на задълженията за отстраняване на дефекти и/или недостатъци с повече от 30 (тридесет) дни;

3. при неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на размера на гаранцията за изпълнение на Договора.

(2) Във всички случаи на прекратяване/разваляне на Договора дължащо се на пълно или частично действие, бездействие и/или забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на стойността на гаранцията за изпълнение на Договора. Неустойката се усвоява от гаранцията за изпълнение на Договора.

Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с предупреждение за разваляне до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок за изпълнение на задължението за плащане, но не повече от 30 (тридесет) дни, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по чл. 6 ал. 6. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на законната лихва за забава върху просрочената сума, както и да търси обезщетение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за претърпените вреди от развалянето на Договора.

# ХIV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ТЕ, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7  от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите предмет на договора на лица, които не са ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ;

3. заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, освен когато:

а) за предложения ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ е налице или възникне обстоятелство по чл. 54 от ЗОП, ал. 1, т. 1 – 5 и 7  ;

б) предложеният ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ не отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват или за тях са налице основанията за отстраняване от процедурата.

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително в случаите по ал. 6.

(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати копие на договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 10 от ЗОП.

(4) ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ТЕ нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) Не е нарушение на забраната по ал. 2, и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7  от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 - 5.

Чл. 36. (1) При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на Подизпълнителите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия.

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че Подизпълнител не изпълнява възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи.

ХV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Настоящият Договор поражда действие и обвързва Страните по него, техните частни и универсални правоприемници. Независимо от предходното изречение, никоя от Страните няма право да прехвърля каквато и да е част от задълженията си по настоящия Договор без предварителното писмено съгласие на другата Страна.

Чл. 38. Когато в Договора е предвидено, че страните извършват определено действие или работа или дейност „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, или настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от 12 часа, освен ако този договор и приложенията към него определят по-кратък срок за извършването му.

Чл. 39. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.

(2) Сроковете по Договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 40. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава препоръка за добро изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на препоръка за добро изпълнение.

Чл. 39. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 41. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- Адрес	                      Видин, ул. “Цар Александър II” № 16

- ЕИК	                                   202623635

- Обслужваща банка

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- Адрес

- Булстат

- Обслужваща банка

- IBAN

- BIC

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) При промяна на банковата сметка, посочена по-горе в този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на ал. 1 незабавно. При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

Чл. 42 (1) По време на действието на този Договор, както и след прекратяването му, ИЗПЪНИТЕЛЯТ е длъжен да не разкрива на трети лица по какъвто и да е начин Поверителна информация без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за такова разкриване.

(2) По време на действието на този Договор, както и след прекратяването му, ИЗПЪНИТЕЛЯТ e длъжен също и да не разкрива по какъвто и да е начин Поверителна информация на трети лица, включително на лица намиращи се в гражданско-правни отношения с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен с предварителното писмено разрешение на последния или в случаите, когато им възлага пряко изпълнението на части от възложеното му съгласно настоящия Договор.

(3) ИЗПЪНИТЕЛЯТ се съгласява и чрез подписването на настоящия Договор се счита за надлежно уведомен, че няма разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, било изрично, подразбиращо се или предполагащо се, да използва каквато и да е част от Поверителната информация за каквито и да е цели, различни от изпълнение на задълженията си по настоящия Договор.

Чл. 43. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 44. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за решаване до компетентен съд.

Чл. 45. За всичко неупоменато в този договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, приложими за съответния случай.

Чл. 46. Неразделна част от Договора са:

1. Приложение № 1 -  „Степени и нива на зимно поддържане”;

2. Приложение № 2 - „Списък от работи, които се изпълняват незабавно”;

„Списък от работи , които се извършват в рамките на 48 часа”; „Списък от постоянни и сезонни работи, които трябва да се извършват по предварително одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по негово разпореждане”;

3.Приложение № 3 - Планът за зимно поддържане;

4. Приложение № 4 - Гаранцията за изпълнение на договора;

5. Приложение № 5 - Документите по чл.58, а. 1, т. 1 и 2 от ЗОП;

6. Приложение № 6 – „Застрахователни полици и свързани с тях платежни документи”;

7. Приложение № 7 - „Заплащане на работи по зимно поддържане”;

8.Приложение № 8 - Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Сметки от №№ 1 до 7 вкл. с предложените единични цени за видовете дейности;

9. Приложение № 9 – „Оборудване (технически капацитет) за зимно поддържане” ;

10.Приложение № 10 – „Оборудване (технически капацитет) за текущо поддържане”.

Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………	                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………..

Изпълнителен Директор:                                                  Управител:

/инж. Любомир Низамов/

Главен счетоводител:

/Наталия Кузманова/